# BIÊN BẢN HỌP NHÓM SE7.2

## Họp lần 1

### Thời gian và địa điểm họp

Thời gian: 18 giờ 00 phút Ngày 21 tháng 10 năm 2023.

Địa điểm: Canteen Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên.

### Nội dung

Cuộc họp đầu tiên để chốt thành viên nhóm, chọn leader, chốt đề tài, tìm hiểu trước đề tài để khi họp với thầy hiểu và có câu hỏi để hỏi thầy giúp hiểu rõ hơn đề tài.

Hướng dẫn tải Unity để phục vụ cho việc chạy và sửa dự án.

### Kết quả

Đã chốt số thành viên là 4 thành viên sau đây:

Nguyễn Mai Phương

Lò Thị Trang

Bùi Minh Vũ

Lê Minh Vũ

Chọn leader: Lò Thị Trang

Chốt được đề tài và không đổi: Đề tài 7 Lập trình game với Unity #3 Lập trình game casual thể loại subway surfers.

Các thành viên đều đã tải được Unity để phục vụ cho việc làm dự án.

## Họp lần 2

### Thời gian và địa điểm họp

Thời gian: 19 giờ 00 phút Ngày 25 tháng 10 năm 2023.

Địa điểm: Google meet.

### Nội dung

Theo hướng dẫn của thầy tạo repo , project trên github.

### Kết quả

Leader đã tạo repo và projects: <https://github.com/Trangitg/se7.2>

Các bạn trong nhóm đã tải được git và cơ bản biết sử dụng gihub.

## Lần họp 3

### Thời gian và địa điểm họp

Thời gian: 19 giờ 00 phút Ngày 02 tháng 11 năm 2023.

Địa điểm: Google meet.

### Nội dung

Nhận source code và push lên github.

Mở thử source code và tìm hiểu cách chạy và hoạt động của game.

### Kết quả

Leader đã nhận được source code của thầy và clone rồi push lên github của nhóm.

Các thành viên đều clone source code về máy và chạy thử trên unity thành công.

## Lần họp 4

### Thời gian và địa điểm họp

Thời gian: 19 giờ 00 phút Ngày 04 tháng 11 năm 2023.

Địa điểm: Google meet.

### Nội dung

Phân chia công việc trong nhóm

Báo về việc sử dụng github.

### Kết quả

Leader phân chia công việc cho các bạn như sau:

Nguyễn Mai Phương: Thêm tính năng nhỏ cho game.

Lò Thị Trang: Tạo các issues mở đầu để các thành viên comment, test thử game ban đầu tìm lỗi, sửa lỗi tắt màn hình, thêm tính năng record, thêm vật phẩm mới.

Bùi Minh Vũ: Test game, thay nhân vật cho game.

Lê Minh Vũ: Fix phần map bị sai, phần login facebook.

Leader thông báo về việc tạo các issues và yêu cầu các thành viên comment thẳng lên github ít họp online và off để tập trung làm phần công việc của mình.

## Lần họp 5

### Thời gian và địa điểm họp

Thời gian: 15 giờ 00 phút Ngày 10 tháng 11 năm 2023.

Địa điểm: Canteen Trường Đại học Khoa học tự nhiên.

### Nội dung

Báo cáo công việc và nêu khó khăn của bản thân.

### Kết quả

Nguyễn Mai Phương: Đang tạm ổn và đang gặp vấn đề về thời gian do đang sắp thi giữa kì nhiều môn.

Lò Thị Trang: Test game phát hiện lỗi và đã tạo các issues và update file Readme, đang gặp vấn đề về lỗi tắt màn hình. Gặp vấn đề về thời gian do sắp thi giữa kì nhiều môn.

Bùi Minh Vũ: Đang tìm cách tạo model nhân vật. Gặp vấn đề về thời gian do sắp thi giữa kì nhiều môn.

Lê Minh Vũ: Đang fix map tạm ổn vẫn đang lỗi. Gặp vấn đề về thời gian do sắp thi giữa kì nhiều môn.

## Lần họp 6

### Thời gian và địa điểm họp

Thời gian: 15 giờ 00 phút Ngày 16 tháng 11 năm 2023.

Địa điểm: Canteen Trường Đại học Khoa học tự nhiên.

### Nội dung

Báo cáo công việc và nêu khó khăn của bản thân.

### Kết quả

Nguyễn Mai Phương: Xác định lại mục tiêu làm thêm Daily Reward system và Random tips for players on beginning loading screen

Lò Thị Trang: Test game phát hiện thêm lỗi , đang tải thư viện để record.

Bùi Minh Vũ: Đã tìm cách tạo được model.

Lê Minh Vũ: Đang fix map tạm ổn .

## Họp lần 7

### Thời gian và địa điểm họp

Thời gian: 19 giờ 00 phút Ngày 21 tháng 11 năm 2023.

Địa điểm: Google meet

### Nội dung

Báo cáo công việc và nêu khó khăn của bản thân.

### Kết quả

Nguyễn Mai Phương: Xin dừng 3 ngày để ôn thi giữa kì.

Lò Thị Trang: Xin dừng 3 ngày để ôn thi giữa kì.

Bùi Minh Vũ: Xin dừng 3 ngày để ôn thi giữa kì.

Lê Minh Vũ: Xin dừng 3 ngày để ôn thi giữa kì.

## Họp lần 8

### Thời gian và địa điểm họp

Thời gian: 19 giờ 00 phút Ngày 25 tháng 11 năm 2023.

Địa điểm: Google meet

### Nội dung

Báo cáo công việc và nêu khó khăn của bản thân.

### Kết quả

Nguyễn Mai Phương: Đang gặp lỗi và đã giải quyết được một phần.

Lò Thị Trang: Đã giải quyết được một phần và đang fix bug.

Bùi Minh Vũ: Đã tạo được model nhân vật.

Lê Minh Vũ: Đang gặp vấn đề phần FaceBook Login

## Họp lần 9

### Thời gian và địa điểm họp

Thời gian: 19 giờ 00 phút Ngày 28 tháng 11 năm 2023.

Địa điểm: Google meet

### Nội dung

Báo cáo công việc và nêu khó khăn của bản thân.

### Kết quả

Nguyễn Mai Phương: Đang gặp lỗi

Lò Thị Trang: Đã giải quyết được một phần và đang fix bug.

Bùi Minh Vũ: Đã tạo được model nhân vật.Và đang tạo animation

Lê Minh Vũ: Đang gặp vấn đề phần FaceBook Login, fix xong 1 lỗi map.

## Họp lần 10

### Thời gian và địa điểm họp

Thời gian: 19 giờ 00 phút Ngày 28 tháng 11 năm 2023.

Địa điểm: Google meet

### Nội dung

Báo cáo công việc và nêu khó khăn của bản thân.

### Kết quả

Nguyễn Mai Phương: Đang gặp lỗi

Lò Thị Trang: Đã giải quyết được một phần và đang fix bug.

Bùi Minh Vũ: Đã tạo được model nhân vật. Và đang tạo animation

Lê Minh Vũ: Đang gặp vấn đề phần FaceBook Login, fix xong 1 lỗi map.

## Họp lần 11

### Thời gian và địa điểm họp

Thời gian: 19 giờ 00 phút Ngày 4 tháng 12 năm 2023.

Địa điểm: Google meet

### Nội dung

Báo cáo công việc và nêu khó khăn của bản thân.

### Kết quả

Nguyễn Mai Phương: Cơ bản đã tạo được nhưng chưa hoàn thiện

Lò Thị Trang: Còn phần thêm vật phẩm đang chỉnh sửa.

Bùi Minh Vũ: Đã xong phần nhân vật còn import đang gặp lỗi.

Lê Minh Vũ: Đang gặp vấn đề phần FaceBook Login.

## Họp lần 12

### Thời gian và địa điểm họp

Thời gian: 19 giờ 00 phút Ngày 10 tháng 12 năm 2023.

Địa điểm: Google meet

### Nội dung

Báo cáo công việc và nêu khó khăn của bản thân.

### Kết quả

Nguyễn Mai Phương: Đang gặp lỗi.

Lò Thị Trang: Đang gặp lỗi phần record

Bùi Minh Vũ: Đã xong phần nhân vật còn import đang gặp lỗi.

Lê Minh Vũ: Đang gặp vấn đề phần FaceBook Login.

## Họp lần 13

### Thời gian và địa điểm họp

Thời gian: 19 giờ 00 phút Ngày 15 tháng 12 năm 2023.

Địa điểm: Google meet

### Nội dung

Báo cáo công việc và nêu khó khăn của bản thân.

### Kết quả

Nguyễn Mai Phương: Đang làm nốt phần Reward

Lò Thị Trang: Đang gặp lỗi phần record.

Bùi Minh Vũ: Đã xong phần nhân vật còn import đang gặp lỗi.

Lê Minh Vũ: Đang gặp vấn đề phần FaceBook Login.

## Họp lần 14

### Thời gian và địa điểm họp

Thời gian: 19 giờ 00 phút Ngày 20 tháng 12 năm 2023.

Địa điểm: Google meet

### Nội dung

Báo cáo công việc và nêu khó khăn của bản thân.

### Kết quả

Nguyễn Mai Phương: Đang gặp lỗi vặt.

Lò Thị Trang: Tìm thư viện khác để thử phần record.

Bùi Minh Vũ: Đã xong phần nhân vật nhưng gặp lỗi nhân vật bị lỗi animation.

Lê Minh Vũ: Đang gặp vấn đề phần FaceBook Login.Đang thử cách khác.

## Họp lần 15

### Thời gian và địa điểm họp

Thời gian: 19 giờ 00 phút Ngày 20 tháng 12 năm 2023.

Địa điểm: Google meet

### Nội dung

Báo cáo công việc và nêu khó khăn của bản thân.

### Kết quả

Nguyễn Mai Phương: Đang xử lí phần giao diện.

Lò Thị Trang: Vẫn dùng pmjo’s Next Gen Recorder.

Bùi Minh Vũ: Đã xong phần nhân vật nhưng gặp lỗi nhân vật bị lỗi animation.Vẫn đang fix bug.

Lê Minh Vũ: Đang gặp vấn đề phần FaceBook Login.Đang thử cách khác.

## Họp lần 16

### Thời gian và địa điểm họp

Thời gian: 19 giờ 00 phút Ngày 25 tháng 12 năm 2023.

Địa điểm: Google meet

### Nội dung

Báo cáo công việc và nêu khó khăn của bản thân.

### Kết quả

Nguyễn Mai Phương: Cũng tạm ổn xin 3 ngày ôn để thi cuối kì

Lò Thị Trang: Vẫn dùng pmjo’s Next Gen Recorder.Đang lỗi thư viện.Xin 3 ngày ôn cuối kì

Bùi Minh Vũ: Đã xong phần nhân vật nhưng gặp lỗi nhân vật bị lỗi animation. Vẫn đang fix bug.Xin 3 ngày ôn cuối kì

Lê Minh Vũ: Đang bị lỗi login. Xin 3 ngày ôn cuối kì

## Họp lần 17

### Thời gian và địa điểm họp

Thời gian: 19 giờ 00 phút Ngày 28 tháng 12 năm 2023.

Địa điểm: Google meet

### Nội dung

Báo cáo công việc và nêu khó khăn của bản thân.

Leader thống nhất lại file mô tả vừa các issues.

### Kết quả

Nguyễn Mai Phương:Cơ bản là hoàn thành và đồng ý file readme của leader.

Lò Thị Trang: Cơ bản là hoàn thành đang gặp lỗi nhỉ ở file recorder.cs.

Bùi Minh Vũ: Nhân vật tạm ổn nhưng không điều chỉnh được các amination.

Lê Minh Vũ: Đang bị lỗi login.

Cả nhóm nhờ thầy giải quyết.

## Họp lần 18

### Thời gian và địa điểm họp

Thời gian: 19 giờ 00 phút Ngày 30 tháng 12 năm 2023.

Địa điểm: Google meet

### Nội dung

Báo cáo công việc và nêu khó khăn của bản thân.

Meet với anh Bình để nhờ xem lỗi.

### Kết quả

Nguyễn Mai Phương: Cơ bản là hoàn thành.

Lò Thị Trang: Cơ bản là hoàn thành đang gặp lỗi nhỉ ở file recorder.cs.

Bùi Minh Vũ: Nhân vật tạm ổn nhưng không điều chỉnh được các amination.

Lê Minh Vũ: Đang bị lỗi login.

Cơ bản hiểu vấn đề

## Họp lần 19

### Thời gian và địa điểm họp

Thời gian: 19 giờ 00 phút Ngày 1 tháng 1 năm 2024.

Địa điểm: Google meet

### Nội dung

Báo cáo công việc và nêu khó khăn của bản thân.

### Kết quả

Nguyễn Mai Phương: Cơ bản là hoàn thành.

Lò Thị Trang: Cơ bản là hoàn thành đang gặp lỗi nhỉ ở file recorder.cs.

Bùi Minh Vũ: Nhân vật tạm ổn nhưng không điều chỉnh được các amination.

Lê Minh Vũ: Đang bị lỗi login.

Cơ bản hiểu vấn đề

## Họp lần 19

### Thời gian và địa điểm họp

Thời gian: 19 giờ 00 phút Ngày 2 tháng 1 năm 2024.

Địa điểm: Google meet

### Nội dung

Merge code nhưng đang bị xung đột

### Kết quả

Đang sửa lại và gửi cho thầy muộn.